**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«КИЗИЛОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА»**

**СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ**

**(МБОУ «Кизиловская начальная школа-детский сад «Росинка»)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

297565 Республика Крым, Симферопольский район, с. Кизиловое, Симферопольский р-н, ул.Верхне-Кизиловая,4 тел. +79787238740, school\_simferopolsiy-rayon42@crimeaedu.ru ОГРН1159102023190, ИНН9109009713, КПП 910901001

Исх.№103 от 12.03.2024г.

Начальнику

Территориального отдела

по г. Симферополю и Симферопольскому

району Межрегионального управления

Роспотребнадзора по Республике

Крым и г. Севастополю

Гончаренко О.В.

Администрация МБОУ «Кизиловская начальная школа-детский сад «Росинка» направляет отчет о выполнении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений по итогам проверки Территориального отдела по г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Предписание №82-01-18-0202-2024 от 03.06.2024

**План мероприятий по устранению нарушений согласно**

**Предписание №82-01-18-0202-2024 от 03.06.2024 Территориального отдела по**

**г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Нарушение, которое необходимо устранить** | **Срок**  **выполнения** | **Ответственный** | **Отметка о**  **выполнении** |
| 1 |  |  |  |  |
| 1 | Восстановить целостность асфальтового покрытия внутреннего двора | до 15.05.2025 | Гордык А.В.,  заведующий хозяйством | Запланирован на 2026-2027 г. (письмо Управления образования от 09.04.2024 №622/01-14) |
| 2 | Оборудовать в соответствии с санитарными требованиями контейнерную площадку | до 15.05.2025 | Гордык А.В., заведующий хозяйством | Планируется оборудование контейнерной площадки в апреле 2025г. |
| 3 | Заменить устаревшее облицовочное покрытие стен и полов на пищеблоке | до 15.05.2025 | Гордык А.В.,  заведующий хозяйством | Запланирован капитальный ремонт пищеблока на 2025год, имеется ПСД. |
| 4 | Установить пылевлагонепроницаемые светильники на пищеблоке | до 15.05.2025 | Гордык А.В., заведующий хозяйством |

Дополнительно сообщаем, что направлено письмо в управление образования администрации Симферопольского района о дополнительном финансировании данных мероприятий (исх. №160 от 24.04.2024, Исх. 84 от 26.02.2025, исх.№70, от 20.02.2025, ), ответ управления образования администрации Симферопольского района от 09.04.2024г. исх. №633/01-14, письмо от 21.03.2025 №111 прилагаем.

Имеется ПСД и положительное заключении государственной экспертизы на капитальный ремонт пищеблока и столовой на сумму 3026,18 тыс. руб. Запланирован капитальный ремонт на 2025год.

Имеется ПСД на ремонт территории (спортивной, детских площадок, замена оборудования, контейнерная площадка) на сумму 9 970 150.00 руб. Запланирован капитальный ремонт на 2026-2027годы.

Просим продлить сроки выполнения плана мероприятий.

Директор Корнейчук Т.С.