**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №**

на работы по благоустройству территории в части установки ограждения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Далековская средняя школа имени Демуса Бориса Андреевича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое, ул. Советская, д. 31».

С.Далекое « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Далековская средняя школа имени Демуса Бориса Андреевича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице руководителя Арабджиевой Лейли Усеиновны, действующего на основании Устава и Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-СТРОЙ», в лице Директора Левцова Геннадия Семеновича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. **Предмет муниципального контракта**

1.1. Настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) заключается по итогам проведенного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, лот №\_\_\_\_\_, протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Идентификационный код закупки 233911008857291100100100080004329244.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.3. настоящего контракта, и сдать результат работ «Муниципальному заказчику».

1.3. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по благоустройству территории в части установки ограждения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Далековская средняя школа имени Демуса Бориса Андреевича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое, ул. Советская, д. 31», в соответствии с условиями настоящего контракта и приложениями к нему: ведомостью объемов работ, приложение 1, сметным расчетом, приложение 2, являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.

1.4. Выполнение работ по настоящему контракту производится иждивением «Подрядчика».

1.5. Место выполнения «Работ»: Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое, ул. Советская, д. 31», (в соответствии с извещением об осуществлении закупки, проектом контракта и приложениями к нему.)

1.6. Сроки выполнения «Работ»:

1.6.1. Начальный срок выполнения «Работ»: «20» ноября 2023г.

1.6.2. Конечный срок выполнения «Работ»: «20» ноября 2023г.

1.7. «Муниципальный заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные «Работы» в порядке и в срок, установленные настоящим контрактом.

1. **Права и обязанности «Сторон»**

**2.1. «Муниципальный заказчик» имеет право:**

2.1.1. В любое время проверять ход и качество «Работы», выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, участвовать при выполнении «Работ» с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением «Работ» по настоящему Контракту. Требовать от «Подрядчика» надлежащего исполнения обязательств, в соответствии с настоящим контрактом. Запрашивать у «Подрядчика» информацию о ходе и состоянии выполняемой «Работы».

2.1.2. Приостановить выполнение «Работ» в случае, если выполнение «Работ» создает угрозу жизни и здоровью людей, нарушается технология производства работ, либо используется оборудование несоответствующего качества, влияющие на качество выполняемых работ.

2.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и с учётом особенностей, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Федеральный закон №44-ФЗ) .

2.1.4. Привлекать специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в контроле за соблюдением качества выполняемых «Работ» и представленной «Подрядчиком» отчетной документации.

2.1.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком» результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, провести экспертизу для проверки предоставленных «Подрядчиком» результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться «Муниципальным заказчиком» своими силами или к ее проведению могут привлекаться [эксперты](consultantplus://offline/ref=ED623CB3CAF029E49C658E51518A1834589613BDAA18ED29016F998692A0C64FC5A36C1BFBF7E612CAB787A61518C17BE31214CEB45EF212MB4CA), экспертные организации.

**2.2. «Муниципальный заказчик» обязан:**

2.2.1 Обеспечить своевременную приемку выполненной работы

2.2.2. При завершении «Работ», принять выполненные «Подрядчиком» «Работы» в соответствии с условиями настоящего контракта, с использованием единой информационной системы в соответствии со статьей 94 Федерального закона 44-ФЗ и\или простой письменной форме.

2.2.3. Произвести расчёт по настоящему контракту в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2.4. Производить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых «Работ» в соответствии с настоящим контрактам и приложениями к нему.

2.2.5. Сообщить в письменной форме «Подрядчику» о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения «Работы» в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

2.2.6 Передать строительную площадку «Подрядчику» по акту приему-передачи

2.2.7. При расторжении контракта:

2.2.7.1.Принять фактически выполненные «Подрядчиком» «Работы» с надлежащим качеством на момент расторжения контракта.

2.2.7.2. Произвести расчёт по настоящему контракту в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания документа о приемки выполненных работ, согласно фактически выполненных «Работ»

2.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что «Подрядчик» не соответствует требованиям, установленным извещением о закупке, к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

**2.3. «Подрядчик» имеет право:**

2.3.1. Требовать своевременного подписания «Муниципальным заказчиком» документа о приемке выполненных работ, с использованием единой информационной системы.

2.3.2. Требовать своевременного расчёта в порядке, установленном в настоящем контракте.

2.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и с учётом особенностей, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

**2.4. «Подрядчик» обязан:**

2.4.1. Выполнить все «Работы» в соответствии с ведомостью объемов работ и оборудования, сметным расчетом, техническими условиями, перечнем объектов, эскизом, являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.

2.4.2. «Работы» должны соответствовать требованиям СНиП и ГОСТам, устанавливающим требования к такому виду работ и действующими в период исполнения контракта.

«Подрядчик» несет полную ответственность за качество выполнения работ по контракту в соответствии с действующими в РФ нормативными актами.

2.4.3. Своевременно в письменном виде в соответствии с условиями контракта предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, соответствии с условиями контракта.

2.4.4. К установленному контрактом сроку предоставить «Муниципальному заказчику» результаты выполнения работы.

2.4.5.Гарантировать надлежащее качество результата выполненных «Работ» на срок не менее 24 (двадцать четырех) месяцев с момента подписания «Сторонами» документа о приемке выполненных работ.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов «Работ» и нормальное функционирование и эксплуатацию объектов, «Подрядчик» гарантирует своевременное устранение таких недостатков и/или дефектов за свой счет, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов. «Подрядчик» приступает к устранению выявленных в течение гарантийного срока дефектов и/ил недостатков в срок не позднее 15 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от «Муниципального заказчика» об обнаружении, наличии и выявлении таких недостатков и/или дефектов. Срок устранения дефектов и/или недостатков должен быть согласован «Сторонами» до начала выполнения работ по их устранению.

После получения письменного извещения «Муниципального заказчика» о выявленных на гарантийном участке Объекта дефектах, направить в установленный в извещении (предписании) разумный срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

2.4.6.Немедленно предупредить «Муниципального заказчика» и до получения от него указаний приостановить «Работы» при обнаружении: возможных неблагоприятных для «Муниципального заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения «Работ»; иных, независящих от «Подрядчика» обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых «Работ» либо создают невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок.

2.4.7. Обеспечить «Муниципальному заказчику» возможность контроля и надзора за ходом выполнения «Работ», в том числе беспрепятственно допускать его представителей к месту выполнения «Работ».

**3.Цена контракта и порядок расчетов**

3.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 2 430 150,00 (два миллиона четыреста тридцать тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее -НДС) , а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается

3.2. Сметный расчет составляется «Муниципальным заказчиком», подписывается «Подрядчиком», с которым заключается контракт и является неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.3. Расчет по настоящему контракту в соответствии с ценой контракта производится за счет выделенных «Муниципальному заказчику» средств из местного бюджета на расчетный счет «Подрядчика». Источник финансирования:………………………………….

3.4. Расчеты «Муниципального заказчика» с «Подрядчиком» производятся после сдачи результатов «Работы», при условии, что «Работы» выполнены надлежащим образом и в установленный контрактом срок, в течение 3 рабочих дней с момента подписания «Сторонами» документа о приемке выполненных работ, с использованием единой информационной системы (часть 7 статья 94 Федерального закона 44-ФЗ), за фактически выполненные «Работы», с приложением к нему форм КС-2 и КС-3 на бумажном носителе, являющихся неотъемлемой частью документа о приемке.

3.5. В цену контракта включаются все расходы «Подрядчика», связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту*.*

3.6. Цена контракта устанавливаются в российских рублях, и остается твердой на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.7 и 3.8 контракта.

Изменение существенных условий настоящего контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных [статьей 95](consultantplus://offline/ref=1EA3574217FE567D0C16FCDB46CD201FE5E2FBEA4F0A86989675234C8F35F55EADC5E027EEA7A9ADFA8D84062BBAF794DD4B483CC0FBE3DD16h2A) и частью 65.1 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ.

3.7. «Муниципальный заказчик» оставляет за собой право по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения настоящего контракта увеличить либо уменьшить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем «Работ». При этом по соглашению «Сторон» допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего контракта пропорционально дополнительному объему «Работ», исходя из установленной в настоящем контракте цены единицы «Работы», но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных настоящим контрактом объёма «Работ» «Стороны» обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы «Работы».

3.8 Цена контракта подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации «Муниципальным заказчиком».

**4. Порядок сдачи и приемки «Работ»**

4. В течение 3 (трех) рабочих дней после фактически выполненных работ, предусмотренных Контрактом, «Подрядчик» формирует с использованием единой информационной системы и\или в письменной форме, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Подрядчика», и размещает в единой информационной системе документ о приемке в соответствии со статьей 94 Федерального закона 44-ФЗ.

Документ о приемке выполненных работ, размещенный в единой информационной системе, подписывается «Муниципальным заказчиком» (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается «Муниципальным заказчиком»), либо «Подрядчику», в те же сроки «Муниципальным заказчиком» направляется мотивированный отказ от подписания такого документа, с использованием единой информационной системы.

4.1. Готовность выполненных «Работ» подтверждается подписанным «Сторонами» документом о приемке выполненных работ, с использованием единой информационной системы, с приложением к нему форм КС-2 и КС-3 выполненных на бумажном носителе и являющихся неотъемлемой частью документа о приемке. Датой фактического окончания работ считать дату сдачи, указанную в акте выполненных работ КС-2.

4.2. При исполнении контракта, «Подрядчик» обязан известить «Муниципального заказчика» о выполнении «Работ»:

1) «Подрядчик» в срок, установленный в контракте, формирует с использованием единой информационной системы и/или письменной формы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени «Подрядчика», и размещает в единой информационной системе документ о приемке выполненных работ, который должен содержать информацию в соответствии со ст.94 Федерального закона 44-фз, с использованием единой информационной системы;

2) к документу о приемке выполненных работ, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью, в том числе Акт приемки выполненных работ формы КС-2, выполненный на бумажном носителе.

3)документ о приемке выполненных работ, подписанный «Подрядчиком», не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется «Муниципальному заказчику». Датой поступления «Муниципальному заказчику» документа о приемке выполненных работ, подписанного «Подрядчиком», считается дата размещения в такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен «Муниципальный заказчик» и/или отправка электронной почтой;

4) «Муниципальный заказчик» не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке выполненных работ, в единой информационной системе, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5) в случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке выполненной работы, «Подрядчик» вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и с использованием единой информационной системы направить «Муниципальному заказчику», документ о приемке выполненных работ;

6) датой документа о приемке выполненной работы считается дата указанная в КС-2. документа о приемке выполненной работы, подписанного «Муниципальным заказчиком»;

4.3. При обнаружении недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов «Работы», «Подрядчик» обязан устранить недостатки за свой счет.

4.4. При возникновении между «Муниципальным заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной «Работы» или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет виновная сторона согласно действующему законодательству РФ.

1. **Ответственность «Сторон»**

5.1. «Подрядчик» несет ответственность:

5.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Размер штрафа включается в настоящий контракт в сумме ,в том числе рассчитываемый как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта, в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее-Правила), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Постановление Правительства РФ № 1042)

Случаи выплаты штрафа «Подрядчиком» «Муниципальному заказчику», определены условиями настоящего контракта.

5.1.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.1.3. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, предусмотренного настоящим контрактом.

5.1.4. В случае если «Подрядчик» не приступил к исполнению контракта в установленные сроки либо не выполнил «Работы» в установленный срок, «Подрядчик» за каждый день нарушения срока исполнения обязательств по настоящему контракту выплачивает в пользу «Муниципального заказчика», пеню, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных «Подрядчиком».

5.1.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает «Подрядчика» от исполнения обязательств по настоящему контракту, равно как исполнение обязательств по настоящему контракту не освобождает «Подрядчика» от уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.1.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

**5.2. «Муниципальный заказчик» несет ответственность:**

5.2.1. За неисполнение «Муниципальным заказчиком», обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа включается в настоящий контракт в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, рассчитанный исходя из цены настоящего контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1042.

5.2.2. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Муниципальным заказчиком», обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в размере руб.

5.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки «Муниципальным заказчиком», неисполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2.4. В случае просрочки исполнения «Муниципальным заказчиком», обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Муниципальным заказчиком», обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

5.2.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Муниципальным заказчиком», обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

5.3. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной «Стороной» по письменному запросу другой «Стороны» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения такого запроса.

5.4. «Стороны» освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](consultantplus://offline/ref=1673F4B32B9A23314CF3A692CA69A3FCB2DAA0065020B0FE17913CAC9B62EE6A1D4890B286B97D2DCE00B4F9DB5A6B8AA5C37C4D1E53gAFEC) и [7.3](consultantplus://offline/ref=1673F4B32B9A23314CF3A692CA69A3FCB2DAA0065020B0FE17913CAC9B62EE6A1D4890B286B97E2DCE00B4F9DB5A6B8AA5C37C4D1E53gAFEC) статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

1. **Форс-мажор**

6.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю «Сторон», включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

6.2. «Сторона», которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему контракту, обязана уведомить другую «Сторону» о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств не позднее 5 (пяти) календарных дней, после чего «Стороны» немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

6.3. Не уведомление и (или) несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает «Стороны» права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

6.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по контракту, период их выполнения по соглашению «Сторон» может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

**7. Порядок разрешения споров**

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней рабочих дней со дня ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

**8. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым и г. Севастополя**

8.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение.

Подрядчик обязан зарегистрировать такое подразделение в срок, не превышающий 2 недели со дня подписания Контракта.

После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Муниципальному заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

**9. Антикоррупционная оговорка**

9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лице целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

**10. Прочие условия**

10.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 31. 12. 2023 года, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

10.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня его получения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.1 Контракта.

10.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

**11. Приложения к настоящему контракту**

11.1. Приложениями к настоящему Контракту являются следующие документы:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ приложения** | **Наименование документа** |
| 1  2 | Ведомость объемов работ  Смета |

**12.Юридические адреса и банковские реквизиты «Сторон»**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Далековская средняя школа имени Демуса Бориса Андреевича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым**  **Юридический адрес**:296412, Республика Крым , Черноморский район, с. Далекое, ул. Советская, д.31  Почтовый адрес: 296412, Республика Крым , Черноморский район, с. Далекое, ул. Советская, д.31  ИНН 9110088572/ КПП 911001001  **Банк** ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь  Расчетный счет 03234643356560007500  БИК 013510002  ФУ администрации Черноморского района (МБОУ «Далековская средняя школа им.Демуса Б.А.», л/с 20756Щ97660)  Тел.: +79787757038  Эл.почта: dalekoe.shkola@chero.rk.gov.ru | **Подрядчик**  **ООО "ЮГ-СТРОЙ"**  295047, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая д. 20 литер Л, помещ. 4-5  ОГРН 1219100003550  ИНН 9102271535 КПП 910201001  р/с 40702810542670000142  к/с 30101810335100000607 в РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь  БИК 043510607  e-mail: [ugstroy21@mail.ru](mailto:ugstroy21@mail.ru)  телефон:+79785950009 |
| Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.У.Арабджиева  М.П. | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Левцов Г.С.  М.П. |

Приложение №1 к контракту

№ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ | | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-03 | | | | | | | | | | |
| Работы благоустройству территории в части установки ограждения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Далековская средняя школа имени Демуса Бориса Андреевича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Далекое, ул. Советская, д. 31» | | | | | | | | | | |
| "МБОУ Далёковская средняя школа им.Демуса Б.А.". Республика Крым, Черноморский район, с.Далёкое, ул.Советская, 31 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  |
| № п/п | Наименование | | Ед. изм. | | Кол. | | Обоснование | | | Примечание |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 |
| Раздел 1. Ограждение | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | | шт | | 198 (198 / 100)\*100 | | ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр | | |  |
| 2 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | | шт | | 200 (200 / 10)\*10 | | ТЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр | | |  |
| 3 | Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) | | м3 | | 12,05 | | ТССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр | | |  |
| 4 | Панель сварная, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие: цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков до 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х55 мм, высота 203 см | | п.м | | 500 2,5\*200 | | ТССЦ-08.1.06.02-0056 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр | | |  |
| 5 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | | шт | | 3 (3 / 100)\*100 | | ТЕР07-01-055-08 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр | | |  |
| 6 | Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) | | м3 | | 0,15 | | ТССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр | | |  |
| 7 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | | т | | 0,032 3\*3\*0,00356 | | ТССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр | | |  |
| 8 | Полотна калиток сварные | | шт | | 3 | | ТССЦ-08.1.06.05-0017 ПРИМ Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр | | |  |
| 9 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | | шт | | 2 (2 / 100)\*100 | | ТЕР07-01-055-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр | | |  |
| 10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | | т | | 0,057 4\*3\*0,00477 | | ТССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр | | |  |
| 11 | Панели ворот сварные | | шт | | 4 | | ТССЦ-08.1.06.04-0007 ПРИМ Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр | | |  |
| 12 | Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) | | м3 | | 0,582 | | ТССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр | | |  |
| 13 | Колпачки-заглушки 1" -заглушки оголовков стоек. | | шт | | 200 190+10 | | ТССЦ-24.3.05.02-0301 ПРИМ Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]* | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]* | | | | | | | | | | |