Приложение

к приказу от 28.03.2023 №44/О

**ПЛАН**

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Ботаническая средняя общеобразовательная школа» Раздольнгенского района Республики Крым на 2024 год

(наименование образовательной организации)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприяти я** | **Ответственный исполнитель (с указанием**  **фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации**  **мероприятия \*** | |
| **Реализованны е меры по устранению выявленных недостатков** | **Фактический срок реализации** |
| I. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | | | |
|  | Не выявлены |  |  |  |  |  |
| II. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ | | | | | | |
|  | Не выявлены |  |  |  |  |  |
| III. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ | | | | | | |
| 1 | Отсутствие выделенных стоянок  для автотранспортных средств инвалидов | Обеспечить на прилегающей  территории выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 25.08.2024 | Шевченко Э.Ю., директор;  Ковальчук Т.В., заведующая хозяйством |  |  |
| 2 | Отсутствие поручней,  расширенных дверных проемов | Оснастить школу поручнями,  расширенными дверными проемами | 25.08.2024 | Шевченко Э.Ю., директор;  Ковальчук Т.В., заведующая хозяйством | Дверные проемы установлены согласно требований пожарной безопасности |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Отсутствие сменных кресел-  колясок | Определение источников  финансирования для приобретения сменного кресла- коляски | 25.08.2024 | Шевченко Э.Ю., директор;  Ковальчук Т.В., заведующая хозяйством | В школе не обучаются учащиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата |  |
| 4 | Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Обеспечить специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 25.08.2024 | Шевченко Э.Ю., директор;  Ковальчук Т.В., заведующая хозяйством |  |  |
| 5 | Отсутствие дублирования для  инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной  информации. | Обеспечить условия доступности  для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной  информации | 25.08.2024  01.04.2024 | Ковальчук Т.В., заведующая хозяйством | Приобретены таблички по дублированию информации для инвалидов по зрению |  |
| 6 | Отсутствие возможности  предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика  (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить условия доступности  предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика  (тифлосурдопереводчика) | 25.08.2024 | Шевченко Э.Ю., директор |  |  |
| 7 | Отсутствие возможности предоставления помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в  помещении организации | Обеспечить возможности предоставления помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в  помещении организации | 01.04.2024 | Шостик Н.Н., заместитель директора |  |  |
| IV. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ | | | | | | |
|  | Не выявлены |  |  |  |  |  |
| V. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | | | | | | |
|  | Не выявлены |  |  |  |  |  |

\* Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.