Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Злагода» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

(МБОУ «С(К)ОШ «Злагода» г.Симферополя)

ПРИКАЗ

25.04.2025                                                                                                                   № 135

О подготовке школы   к работе

в отопительном периоде 2025/2026

Во исполнение приказа Департамента образования  Администрации г.Симферополя от 14.05.2024 № 330 «О подготовке муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Симферополя к работе в отопительном периоде 2024/2025 годов»   в целях создания условий для комфортного  пребывания учащихся в условиях учебно-воспитательного процесса и стабильной работы школы в отопительный период 2025-2026 годов

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить заместителя директора по АХЧ Гавриленко Виталия Александровича ответственным лицом за проведение мероприятий по подготовке школы к работе в отопительном периоде 2025/2026 годов, за предоставление оперативной информации в Департамент образования о ходе проведения указанных мероприятий.

- Утвердить план мероприятий  по подготовке школы к отопительному периоду 2025/20256 годов (Приложение 1).                                      Отв. Гавриленко В.А.

- Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                                                             С.Г. Терлецкая

Ознакомлен:                                                                        В.А. Гавриленко

Приложение 1

к приказу от 25.04.2025 № 135

План мероприятий

по подготовке школы к работе в отопительном периоде

2025/2026 годов

| № пп | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать проверку индивидуального теплового пункта | август 2025 | Гавриленко В.А., зам.директора по АХЧ |
| 2 | Проверить работ способность приборов учета тепловой энергии | до 01.06.2025 | Гавриленко В.А. зам.директора по АХЧ |
| 3 | Провести промывку и гидравлические испытания отопительной системы в присутствии представителей теплоснабжающей организации | проведены 14.05.2025 | Гавриленко В.А., зам.директора по АХЧ |
| 4 | Обеспечить наличие аттестованного персонала, ответственного за безопасную эксплуатацию тепло- и энергоустановок | аттестация пройдена (срок до ноября 2025) | Директор Терлецкая С.Г., Гавриленко В.А., зам.директора по АХЧ |
| 5 | Провести текущие ремонты классов, кабинетов, санузлов, фасадов зданий. | до 30.08.2025 | Гавриленко В.А., зам.директора по АХЧ |
| 6 | Предоставить акт готовности системы теплоснабжения к отопительному периоду 2025/2026 годов в Департамент образования (к.309) | не позднее 01.09.2025 | Гавриленко В.А., зам.директора по АХЧ |