	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 60 "ЗАЙЧИК"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(МБДОУ №60 «Зайчик» г. Симферополя)



ПРИКАЗ
30.04.2025 г.                                                                                                                          № 57-ОД
г. Симферополь

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке
МБДОУ №60 «Зайчик» г. Симферополя
к отопительному периоду 2025/2026 годов

        В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», поручением Председателя Совета министров Республики Крым                                  Ю.М. Гоцанюка от 21.03.2025 № 1/01-60/1182, а также приказом МКУ Департамент образования администрации г. Симферополя Республики Крым от 25.04.2025 №318 «О подготовке образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ Департамент образования администрации г. Симферополя, к отопительному сезону 2025-2026 годов, с целью обеспечения подготовительной работы  МБДОУ №60 «Зайчик» г. Симферополя к отопительному периоду 2025/2026 годов, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке МБДОУ №60 «Зайчик» г. Симферополя к отопительному периоду 2025-2026 гг. в соответствии с приложением к настоящему приказу.
1. Старшему воспитателю Максимовой Ольге Петровне опубликовать План мероприятий по подготовке МБДОУ №60 «Зайчик» г. Симферополя к отопительному периоду 2025-2026 гг. на официальном сайте детского сада.
1. Назначить ответственным за выполнение утвержденного Плана мероприятий по подготовке МБДОУ №60 «Зайчик» г. Симферополя к отопительному периоду 2025-2026 гг. Логвину Ольгу Сергеевну, заведующего хозяйством.
1. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №60
«Зайчик» г. Симферополя                                                            ______Н.А. Ступаченко



«УТВЕРЖДАЮ» 
[bookmark: _GoBack]Заведующий МБДОУ № 60 «Зайчик» г. Симферополя
____________ Н.А. Ступаченко
Приказ №57-ОД от «30» января 2025 г.

План мероприятий по подготовке МБДОУ №60 «Зайчик» г. Симферополя 
к отопительному периоду 2025-2026 гг.

	№
	Перечень мероприятий
	Сроки
исполнения

	1. 
	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок 
	апрель 2025г.

	2. 
	Утверждение должностных инструкций персонала, эксплуатирующего и обслуживающего тепловые энергоустановки
	апрель 2025г.

	3. 
	Проведение весеннего осмотра систем теплопотребления, холодного водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения с занесением в журнал регистрации результатов общих осмотров с составлением акта осмотра
	апрель 2025г.

	4. 
	Обучение лиц ответственных за эксплуатацию теплоустановок 
	апрель-июнь 2025 г.

	5. 
	Закрытие системы отопления
	май 2025 г.

	6. 
	Подготовка и проведение промывки и гидравлических испытаний системы отопления на прочность и плотность
	май-июнь 2025 г.

	7. 
	Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом
	июль 2025 г.

	8. 
	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт
	

август 2025 г.

	9. 
	Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (Акт готовности к отопительному периоду и Паспорт готовности системы теплоснабжения потребителя, (отопление, ГВС, вентиляция) к отопительному сезону 2025-2026 гг.)
	

август 2025 г.

	10. 
	Подготовка системы отопления к началу отопительного периода
2025-2026 гг.
	сентябрь 2025 г.

	11. 
	Запуск системы отопления:
· равномерный прогрев всех отопительных приборов;
· залив верхних точек системы отопления;
· проверка давления в системе отопления (давление не должно превышать допустимую норму для отопительных приборов);
· проверка коэффициента на элеваторном узле (не менее расчетного);
· проверка температуры нагрева отопительных приборов (максимальная температура должна соответствовать назначению отапливаемого помещения, не ниже 18°С);
· осмотр запорной арматуры;
· удаление воздуха из системы отопления;
· проведение периодической проверки узла учета тепловой энергии;
· проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте.
	






сентябрь 2025 г.



